PLANO DE IMPLEMENTACAO v2

Biblioteca de Midia

Arquitetura com Storage Persistente + Estrategia de Producao

Projeto:  Comercial JR

Repositorio:  github.com/lucasalvesjj/jrteste1-main

Stack:  React 18 + TypeScript + Vite + Zustand

Data:  24 de Marco de 2026

Versao:  2.1 - Storage Persistente + Estrategia de Producao

# 1. Por que a v1 foi revisada

O plano v1 propunha armazenar imagens em IndexedDB (navegador local). Isso foi descartado porque:

As midias desapareceriam ao limpar o cache do navegador. Cada administrador teria uma galeria diferente, sem compartilhamento. Apos deploy, as imagens nao estariam disponiveis no site publico. Nao e uma solucao viavel para producao.

O plano v2 resolve isso com arquivos fisicos reais que sobrevivem ao deploy e sao acessiveis por qualquer usuario.

# 2. Como o Projeto Funciona Hoje

## 2.1 Fluxo Atual do Admin

O admin funciona 100% no navegador. O administrador edita posts localmente (dados salvos em localStorage), depois exporta um JSON (blog-posts-backup_DATA.json) e substitui manualmente o arquivo /public/data/blog-posts.json no repositorio. O deploy (Vite build) gera arquivos estaticos em /dist/.

## 2.2 Como as Imagens Funcionam Hoje

| Aspecto | Situacao Atual |
| --- | --- |
| Imagens de posts | Armazenadas em /public/blog/ como arquivos .jpg fisicos |
| Referencia no JSON | Caminho relativo: "/blog/nivel-laser.jpg" |
| Upload no admin | Converte para Base64 e salva dentro do JSON (problematico) |
| Imagens existentes | 16 arquivos .jpg ja presentes em /public/blog/ |
| Producao | Vite copia /public/ inteiro para /dist/ no build |

INSIGHT FUNDAMENTAL O projeto ja tem um padrao funcional para imagens em producao: arquivos fisicos em /public/blog/ referenciados por caminhos como /blog/foto.jpg. O problema e que o admin ignora esse padrao e usa Base64. A solucao e ALINHAR o admin com o padrao de producao: ao fazer upload, o arquivo deve ir para /public/media/ (ou /public/blog/) como arquivo fisico real, e o JSON deve referenciar o caminho.

# 3. Nova Arquitetura de Storage

A nova arquitetura oferece DUAS opcoes complementares (o admin suporta ambas simultaneamente). Voce escolhe qual usar baseado no seu cenario de deploy.

## 3.1 Opcao A: API Local de Upload (Vite Plugin)

Um plugin Vite leve (50-80 linhas de codigo) que adiciona uma rota POST /api/upload ao servidor de desenvolvimento. Ao receber uma imagem, o plugin: processa/otimiza a imagem no servidor (usando sharp), salva os arquivos fisicos em /public/media/{ano}/{mes}/, e retorna o caminho publico para o frontend.

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Como funciona | Plugin Vite intercepta POST /api/upload durante npm run dev |
| Onde salva | /public/media/2026/03/imagem-otimizada.webp (arquivo fisico real) |
| Otimizacao | Sharp (Node.js) gera WebP + 3 tamanhos no servidor |
| Persistencia | Arquivo fisico no repositorio - sobrevive a tudo |
| Deploy | Vite copia /public/media/ para /dist/media/ automaticamente |
| Producao | Imagens servidas como arquivos estaticos normais |
| Limitacao | Upload so funciona em npm run dev (nao em producao) |

POR QUE ESTA OPCAO E A RECOMENDADA 1) Zero dependencia externa - nao precisa de conta em nenhum servico. 2) As imagens ficam NO repositorio - versionadas com Git, incluidas no build. 3) Funciona identico ao padrao atual de /public/blog/ que ja esta em producao. 4) Deploy continua sendo apenas 'vite build' sem nenhuma configuracao extra. 5) Sharp e a biblioteca padrao da industria para processamento de imagens em Node.js.

## 3.2 Opcao B: Storage Externo (Supabase Storage)

Alternativa para quando o admin precisar funcionar em producao (fora do npm run dev), ou quando o volume de imagens for grande demais para o repositorio Git.

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Como funciona | Upload direto do navegador para Supabase Storage via SDK |
| Onde salva | Bucket 'media' no Supabase (CDN global incluido) |
| Otimizacao | Client-side com Canvas API antes do upload |
| Persistencia | Cloud - independente do navegador e do repositorio |
| Deploy | Nao requer nada - imagens ja estao no CDN |
| Producao | Admin pode fazer upload mesmo no site publicado |
| Limitacao | Requer conta Supabase (gratis ate 1GB) |
| Custo | Gratis: 1GB storage + 2GB bandwidth/mes |

## 3.3 Comparacao Direta

| Criterio | Opcao A: Vite Plugin | Opcao B: Supabase |
| --- | --- | --- |
| Complexidade de setup | Baixa (1 plugin + 1 pacote npm) | Media (criar conta + configurar bucket) |
| Upload em dev | Sim | Sim |
| Upload em producao | Nao (apenas em dev) | Sim |
| Custo | Zero | Zero ate 1GB |
| Imagens no Git | Sim (versionadas) | Nao (externas) |
| CDN global | Depende da hospedagem | Sim (incluso) |
| Dependencia externa | Nenhuma | Supabase (vendor lock-in leve) |
| Ideal para | Sites com deploy manual/Git | Sites com admin em producao |

RECOMENDACAO Comece com a Opcao A (Vite Plugin). O fluxo do projeto ja e: editar localmente -> exportar -> fazer deploy. A Opcao A se encaixa perfeitamente nisso. Se no futuro precisar de upload em producao, a camada de storage e desacoplada - basta trocar o adapter de 'local' para 'supabase' sem alterar nenhum componente de UI.

# 4. Fluxo Completo da Midia (Opcao A)

## 4.1 Upload

1) Admin arrasta imagem para o UploadDropzone no modal da galeria. 2) Frontend envia POST /api/upload com o arquivo. 3) Plugin Vite recebe o arquivo e aciona o Sharp. 4) Sharp gera 3 variantes WebP: thumbnail (300px), medio (800px), grande (1920px). 5) Arquivos salvos em /public/media/2026/03/ com nomes unicos (hash). 6) Metadados da midia adicionados ao media-library.json. 7) Plugin retorna os caminhos e metadados para o frontend. 8) Imagem aparece imediatamente na galeria.

## 4.2 Armazenamento

| O que | Onde | Formato |
| --- | --- | --- |
| Imagens otimizadas | /public/media/2026/03/abc123-thumb.webp | WebP (3 tamanhos) |
| Imagem original | /public/media/2026/03/abc123-original.jpg | Formato original (backup) |
| Catalogo de midias | /public/data/media-library.json | JSON com metadados |
| Dados dos posts | /public/data/blog-posts.json | JSON (referencia mediaId) |

## 4.3 Servir em Producao

Apos 'vite build', todos os arquivos de /public/ sao copiados para /dist/. As imagens ficam em /dist/media/2026/03/abc123-large.webp e sao servidas como arquivos estaticos normais. Qualquer usuario acessando o site ve as imagens. O componente OptimizedImage gera srcset com os 3 tamanhos para responsividade.

## 4.4 Deploy

O fluxo de deploy nao muda: 'vite build' -> deploy do /dist/. As imagens ja estao em /public/ e sao incluidas automaticamente. Para manter o repositorio limpo, adicione ao .gitignore apenas os originais (/public/media/*/original/) e versione apenas as otimizadas.

## 4.5 Metadados (media-library.json)

Cada midia e registrada em /public/data/media-library.json com a seguinte estrutura:

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| id | string | UUID unico da midia |
| name | string | Nome original do arquivo |
| alt | string | Texto alternativo (editavel) |
| paths.thumbnail | string | /media/2026/03/abc123-thumb.webp |
| paths.medium | string | /media/2026/03/abc123-medium.webp |
| paths.large | string | /media/2026/03/abc123-large.webp |
| paths.original | string | /media/2026/03/abc123-original.jpg |
| width | number | Largura da imagem original (px) |
| height | number | Altura da imagem original (px) |
| size | number | Tamanho do arquivo original (bytes) |
| mimeType | string | image/jpeg, image/png, etc. |
| uploadedAt | string | ISO 8601 timestamp |
| sourceType | string | post ¦ page ¦ standalone |
| sourceId | string | Slug do post associado (opcional) |

Carregamento: O frontend carrega media-library.json via fetch (mesmo padrao de blog-posts.json). A galeria usa esses dados para renderizar o grid. Nenhuma dependencia de localStorage ou IndexedDB para o catalogo.

# 5. Plano de Implementacao em 7 Fases (Revisado)

As fases foram reorganizadas para refletir a nova arquitetura com storage persistente real.

## Fase 1 - Backend de Upload (Vite Plugin + Sharp)

Objetivo: Criar a infraestrutura de servidor que recebe, processa e salva imagens como arquivos fisicos.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Plugin Vite de upload | Plugin que registra middleware POST /api/upload no dev server. Recebe multipart/form-data, valida tipo e tamanho, e delega ao pipeline de processamento. ~80 linhas de codigo. | Baixo |
| Pipeline Sharp | Instalar sharp como devDependency. Ao receber imagem: ler buffer, detectar formato, gerar 3 variantes WebP (300px, 800px, 1920px) com qualidade configuravel. Preservar original como backup. | Medio |
| Estrutura de pastas | Salvar em /public/media/{ano}/{mes}/{hash}-{tamanho}.webp. O hash evita colisoes de nome. Criar pastas automaticamente se nao existirem. | Baixo |
| Catalogo media-library.json | Ao salvar imagem, atualizar /public/data/media-library.json com metadados completos. Ler e escrever atomicamente para evitar corrupcao. Criar arquivo vazio se nao existir. | Baixo |
| Endpoint DELETE /api/media/:id | Deletar arquivos fisicos e remover entrada do JSON. Necessario para limpeza da galeria. | Baixo |

Arquivos criados: vite-plugin-media-upload.ts, src/lib/mediaTypes.ts, public/data/media-library.json

Dependencias novas: sharp (~6MB, devDependency apenas - NAO vai pro bundle do frontend)

Risco de regressao: Nenhum - aditivo puro. Plugin so ativo em modo dev. Build de producao ignora completamente.

## Fase 2 - Store de Midias e Carregamento de Dados

Objetivo: Criar o store Zustand que gerencia o catalogo de midias, alimentado pelo media-library.json.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Interface MediaItem (TypeScript) | Tipo com: id, name, alt, paths (thumbnail, medium, large, original), width, height, size, mimeType, uploadedAt, sourceType, sourceId. Compartilhado entre frontend e plugin. | Baixo |
| mediaStore (Zustand) | Store dedicado para midias. Funcoes: init (carrega JSON), addMedia, removeMedia, getBySource, getUnused, updateAlt. NAO usa persist/localStorage - dados vem do JSON. | Baixo |
| Fetch media-library.json | Mesmo padrao de fetchPublishedPosts(): fetch('/data/media-library.json'). Carregado ao inicializar o admin. Fallback para array vazio se nao existir. | Baixo |
| Funcao uploadMedia() | Funcao que: envia arquivo para POST /api/upload, recebe metadados, atualiza o store local. Abstrai a comunicacao com o backend para os componentes. | Baixo |

Arquivos criados: src/data/mediaTypes.ts, src/stores/mediaStore.ts, src/lib/mediaApi.ts

Arquivos modificados: Nenhum existente.

Risco de regressao: Nenhum - codigo novo isolado.

## Fase 3 - Modal da Galeria de Midia

Objetivo: Criar o componente modal principal com grid de imagens, estados visuais e selecao.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Componente MediaLibrary | Modal usando Radix Dialog (ja no projeto). Header com titulo, area de conteudo com abas (Galeria ¦ Upload), footer com botao confirmar selecao. Tamanho: 90vw x 80vh. | Baixo |
| Componente MediaGrid | Grid responsivo de thumbnails. Desktop: 5 colunas. Tablet: 3. Mobile: 2. Scroll interno com lazy loading. Usa os paths.thumbnail do media-library.json. | Baixo |
| Componente MediaItem | Card com: thumbnail real (arquivo servido estaticamente), nome truncado, dimensoes. Click seleciona (borda verde + check). Suporte single e multi-select. | Baixo |
| Hook useMediaLibrary | Hook reutilizavel: const { open, MediaLibraryModal } = useMediaLibrary({ onSelect, mode }). Permite abrir a galeria de qualquer componente com 1 linha. | Baixo |
| Estados visuais | Loading: skeleton grid. Vazio: ilustracao + botao 'Enviar primeira imagem'. Erro: mensagem + retry. Animacoes com Framer Motion. | Baixo |

Arquivos criados: src/components/admin/media/MediaLibrary.tsx, MediaGrid.tsx, MediaItem.tsx, src/hooks/useMediaLibrary.ts

Dependencias novas: Nenhuma.

Risco de regressao: Nenhum - componentes novos e isolados.

## Fase 4 - Upload com Drag & Drop

Objetivo: Implementar area de upload dentro da galeria com drag-and-drop, progresso e validacao.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Componente UploadDropzone | Zona de drop integrada na aba 'Upload' do modal. Feedback visual ao arrastar (borda pontilhada animada, icone de nuvem). Click abre seletor de arquivos. Multiplos arquivos. | Baixo |
| Fila de processamento | Gerenciador que processa uploads um a um. Para cada arquivo: mostra preview instantaneo (URL.createObjectURL), envia para POST /api/upload, exibe barra de progresso real (XMLHttpRequest), status final. | Medio |
| Validacoes no frontend | Apenas imagens (image/*). Limite: 10MB (configuravel). Feedback imediato para rejeitados (toast com motivo). Validacao duplicada no plugin Vite. | Baixo |
| Aparicao instantanea | Apos upload concluido com sucesso, a imagem aparece imediatamente no grid da galeria (store atualizado, thumbnail real ja disponivel em /public/media/). | Baixo |

Arquivos criados: src/components/admin/media/UploadDropzone.tsx, src/components/admin/media/UploadQueue.tsx

Dependencias novas: Nenhuma - APIs nativas do navegador.

## Fase 5 - Integracao com Imagem Destacada e Editor

Objetivo: Conectar a galeria ao campo Imagem Destacada e ao editor TipTap, substituindo o upload Base64.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Refatorar Imagem Destacada | No AdminPostEditor, o botao 'Imagem Destacada' agora abre a MediaLibrary modal. O usuario seleciona uma imagem existente ou envia uma nova. Campo URL manual mantido como fallback. | Medio |
| Retorno de selecao | Ao selecionar, o callback retorna o objeto MediaItem completo. O campo image do post e atualizado com paths.large (ex: /media/2026/03/abc123-large.webp). Preview usa paths.thumbnail. | Baixo |
| Preview melhorado | Apos selecao, mostra: thumbnail real + nome + dimensoes + tamanho. Botoes: trocar (reabre galeria), remover, ver em tamanho real. | Baixo |
| Integracao TipTap | Botao na toolbar do RichTextEditor abre a galeria. Ao selecionar, insere <img> com src=paths.medium e srcset completo. Reutiliza o mesmo modal. | Medio |
| Compatibilidade total | Posts com image: '/blog/foto.jpg' (caminho antigo) ou image: 'data:image/...' (Base64) continuam funcionando. O OptimizedImage (Fase 7) detecta e trata cada formato. | Baixo |

Arquivos modificados: AdminPostEditor.tsx (campo imagem), RichTextEditor.tsx (botao inserir)

Risco de regressao: Medio - altera componentes existentes. Mitigacao: fallback para formato antigo ativo.

## Fase 6 - Filtros e Organizacao

Objetivo: Adicionar filtros e metadados para gerenciar a biblioteca de forma eficiente.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Componente MediaFilters | Barra no topo da galeria: busca por nome, filtro por post de origem, filtro por data (periodo), filtro por uso (usada/nao usada). | Baixo |
| Filtro por post | Dropdown com posts existentes. Filtra midias onde sourceId == post.slug. | Baixo |
| Painel de detalhes | Click duplo ou botao 'info' abre painel lateral com: preview grande, todos metadados, URLs de cada variante (copiavel), campo editavel de alt text, botao deletar. | Baixo |
| Ordenacao | Ordenar por: data (padrao), nome, tamanho. Toggle ascendente/descendente. | Baixo |
| Midias nao utilizadas | Cruzar media-library.json com blog-posts.json para achar midias orfas. Badge 'nao utilizada' + opcao de limpeza em lote. | Medio |

Arquivos criados: src/components/admin/media/MediaFilters.tsx, MediaDetails.tsx

## Fase 7 - Performance no Frontend Publico

Objetivo: Servir imagens otimizadas no site publico com srcset, lazy loading e zero layout shift.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Componente OptimizedImage | Recebe mediaId (ou URL legacy). Se for mediaId, busca no media-library.json e renderiza <img> com srcset: thumbnail 300w, medium 800w, large 1920w. Define sizes para responsividade. | Baixo |
| Fallback inteligente | Se image e URL antiga (/blog/foto.jpg ou Base64), renderiza <img> simples sem srcset. Garante que NENHUM post antigo quebre. | Baixo |
| Lazy loading | Todas as imagens: loading=lazy, decoding=async. Imagens hero (primeiro post visivel): loading=eager, fetchpriority=high. | Baixo |
| Dimensoes explicitas | width e height calculados a partir dos metadados. Evita CLS. aspect-ratio CSS como fallback. | Baixo |
| Placeholder blur | Gerar placeholder tiny (20px) no pipeline Sharp (Fase 1). Inline como data-uri no JSON. Mostrar enquanto imagem real carrega. Transicao CSS opacity. | Medio |
| Atualizar BlogCard e BlogPost | Substituir <img src={post.image}> por <OptimizedImage>. Card usa thumbnail, Post usa large com srcset. | Baixo |

Arquivos criados: src/components/OptimizedImage.tsx

Arquivos modificados: BlogCard.tsx, BlogPost.tsx

# 6. Estrutura de Arquivos Completa

## 6.1 Arquivos Novos

| Arquivo | Proposito | Fase |
| --- | --- | --- |
| vite-plugin-media-upload.ts | Plugin Vite com rotas POST/DELETE para midias | 1 |
| src/data/mediaTypes.ts | Interface MediaItem + tipos auxiliares | 1 |
| public/data/media-library.json | Catalogo persistente de midias | 1 |
| src/stores/mediaStore.ts | Zustand store (dados do JSON, sem localStorage) | 2 |
| src/lib/mediaApi.ts | Facade + selecao automatica de adapter | 2 |
| src/lib/adapters/localDevAdapter.ts | Adapter: Vite Plugin (dev) | 2 |
| src/lib/adapters/manualAdapter.ts | Adapter: fallback manual (producao estatica) | 2 |
| src/lib/adapters/supabaseAdapter.ts | Adapter: Supabase Storage (opcional) | 2 |
| src/components/admin/media/MediaLibrary.tsx | Modal principal da galeria | 3 |
| src/components/admin/media/MediaGrid.tsx | Grid responsivo de thumbnails | 3 |
| src/components/admin/media/MediaItem.tsx | Card individual de midia | 3 |
| src/hooks/useMediaLibrary.ts | Hook reutilizavel para abrir galeria | 3 |
| src/components/admin/media/UploadDropzone.tsx | Area de drag & drop | 4 |
| src/components/admin/media/UploadQueue.tsx | Fila visual de uploads | 4 |
| src/components/admin/media/MediaFilters.tsx | Barra de filtros | 6 |
| src/components/admin/media/MediaDetails.tsx | Painel de detalhes | 6 |
| src/components/OptimizedImage.tsx | Componente de imagem responsiva | 7 |

## 6.2 Arquivos Modificados

| Arquivo | Alteracao | Fase |
| --- | --- | --- |
| vite.config.ts | Adicionar plugin de media upload | 1 |
| package.json | Adicionar sharp como devDependency | 1 |
| src/data/blogTypes.ts | Adicionar campo opcional mediaId ao BlogPost | 2 |
| src/components/admin/AdminPostEditor.tsx | Campo Imagem Destacada abre galeria | 5 |
| src/components/admin/RichTextEditor.tsx | Botao inserir imagem via galeria | 5 |
| src/components/BlogCard.tsx | Usar OptimizedImage | 7 |
| src/pages/BlogPost.tsx | Usar OptimizedImage com srcset | 7 |

## 6.3 Estrutura de Pastas de Midia

public/media/ - Raiz das midias. public/media/2026/03/ - Organizado por ano/mes. Cada imagem gera 4 arquivos: abc123-thumb.webp (300px), abc123-medium.webp (800px), abc123-large.webp (1920px), abc123-original.jpg (backup). public/data/media-library.json - Catalogo com metadados de todas as midias.

# 7. Dependencias Novas

| Pacote | Tipo | Tamanho | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| sharp | devDependency | ~6MB instalado | Processamento de imagens no servidor (Node.js). NAO entra no bundle do frontend. Padrao da industria. Gera WebP, redimensiona, comprime. |

Impacto no bundle do frontend: ZERO. Sharp e devDependency que roda apenas no servidor Vite (Node.js). O bundle final enviado ao navegador nao muda em nenhum byte.

Comparacao com v1: Eliminamos browser-image-compression (28KB) e idb-keyval (600B) do frontend. O processamento agora e no servidor, onde e muito mais rapido e confiavel.

# 8. Riscos e Mitigacoes

| Risco | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- |
| Upload so em dev (Vite Plugin) | Admin em producao nao pode fazer upload via Vite Plugin | 3 caminhos alternativos: ManualAdapter (fallback garantido), SupabaseAdapter (5 min setup), ServerlessAdapter (Vercel/Netlify). |
| Repositorio Git cresce | Imagens WebP acumulam no repo | Imagens otimizadas sao leves (~100-600KB). Para repos grandes: Git LFS ou migrar para Opcao B. |
| Quebra do editor | Alterar AdminPostEditor pode causar bugs | Fallback para URL manual mantido. Posts antigos com Base64/URL continuam funcionando. |
| Sharp nao instala | Plataformas raras podem ter problema com Sharp | Sharp tem binarios pre-compilados para todas as plataformas comuns. Fallback: Canvas API no navegador. |
| media-library.json corrompido | Catalogo pode ser corrompido por escrita simultanea | Escrita atomica (write temp + rename). Backup automatico antes de cada escrita. |

# 9. Criterios de Aceite por Fase

| Fase | Criterios |
| --- | --- |
| Fase 1 | POST /api/upload recebe imagem e salva 4 arquivos em /public/media/. media-library.json atualizado. DELETE remove arquivos e entrada. |
| Fase 2 | mediaStore carrega dados do JSON. uploadMedia() envia e atualiza store. Interface MediaItem tipada corretamente. |
| Fase 3 | Modal abre/fecha suavemente. Grid exibe thumbnails reais (arquivos servidos). Selecao retorna MediaItem. Estados loading/vazio/erro. |
| Fase 4 | Drag & drop funciona em Chrome/Firefox/Safari. Barra de progresso real. Arquivos invalidos rejeitados. Imagem aparece no grid apos upload. |
| Fase 5 | Imagem Destacada abre galeria. Selecao atualiza preview com thumbnail real. URL manual funciona. TipTap insere imagens. Posts antigos intactos. |
| Fase 6 | Filtro por post funciona. Busca por nome funciona. Midias orfas detectadas. Detalhes exibem metadados completos. |
| Fase 7 | srcset presente. Lighthouse Score melhora. Lazy loading ativo. CLS < 0.1. Posts antigos com URL/Base64 continuam funcionando. |

# 10. Estrategia de Upload em Producao

O Vite Plugin (Opcao A) funciona apenas durante npm run dev. Para garantir que o sistema nao dependa exclusivamente do ambiente de desenvolvimento, a arquitetura inclui 3 caminhos complementares para upload em producao. Todos coexistem e podem ser usados simultaneamente.

## 10.1 Arquitetura de Storage Adapter (Chave de Tudo)

Toda comunicacao de upload passa por um unico arquivo: src/lib/mediaApi.ts. Este arquivo exporta funcoes como uploadMedia(), deleteMedia(), listMedia(). Internamente, ele delega para um 'adapter' que pode ser trocado sem alterar nenhum componente de UI.

| Adapter | Quando Usar | O que Muda |
| --- | --- | --- |
| LocalDevAdapter | npm run dev (padrao) | Chama POST /api/upload no Vite dev server |
| SupabaseAdapter | Producao com storage externo | Chama supabase.storage.from('media').upload() |
| ManualAdapter | Producao sem servico externo | Registra metadados no JSON; arquivo adicionado manualmente |

A selecao do adapter e automatica: se import.meta.env.DEV for true, usa LocalDevAdapter. Se existir VITE_SUPABASE_URL nas variaveis de ambiente, usa SupabaseAdapter. Caso contrario, usa ManualAdapter. O admin detecta e adapta a UI conforme o adapter ativo.

IMPACTO PRATICO: Zero alteracao nos componentes MediaLibrary, UploadDropzone, MediaFilters, AdminPostEditor, useMediaLibrary - NENHUM desses componentes sabe qual adapter esta ativo. Eles chamam uploadMedia() e recebem um MediaItem. A troca de adapter e transparente e configuravel por variavel de ambiente.

## 10.2 Caminho 1: Upload Manual (Fallback Garantido)

Este caminho funciona SEMPRE, independentemente de backend, servico externo ou ambiente. E o fallback definitivo que garante que o sistema nunca fica travado.

### Como funciona:

1) O admin exibe um botao 'Adicionar midia manualmente' na galeria. 2) O usuario seleciona uma imagem do computador. 3) O navegador otimiza a imagem client-side (Canvas API: resize + WebP). 4) O admin gera os 3 tamanhos e oferece download como ZIP (thumb + medium + large). 5) O usuario copia os arquivos para /public/media/{ano}/{mes}/ no repositorio. 6) O admin atualiza o media-library.json localmente (mesmo padrao do blog-posts.json). 7) O usuario exporta o JSON atualizado e faz deploy.

### O que muda na UI:

| Elemento | Comportamento em Dev | Comportamento em Producao (Manual) |
| --- | --- | --- |
| UploadDropzone | Envia para /api/upload automaticamente | Processa client-side, oferece download ZIP |
| Barra de progresso | Progresso real do upload HTTP | Progresso do processamento local |
| Resultado | Imagem aparece no grid imediatamente | Instrucoes para copiar arquivos + path gerado |
| media-library.json | Atualizado automaticamente pelo servidor | Atualizado localmente, exportavel como JSON |

Dependencia extra no frontend: Nenhuma. Canvas API e nativa do navegador. A otimizacao client-side ja existe como fallback desde a Fase 1.

Quando usar: Quando nao ha backend disponivel e nao se quer configurar servico externo. Funciona em qualquer cenario, incluindo sites hospedados em GitHub Pages ou Netlify sem funcoes serverless.

## 10.3 Caminho 2: Storage Externo (Supabase / Cloudflare R2 / Vercel Blob)

Para upload automatico direto do admin em producao, sem precisar de npm run dev.

### Setup (5 minutos):

1) Criar conta gratuita no Supabase (supabase.com). 2) Criar bucket publico 'media' no Storage. 3) Copiar a URL do projeto e a anon key. 4) Adicionar ao .env: VITE_SUPABASE_URL=... e VITE_SUPABASE_ANON_KEY=... 5) Pronto. O admin detecta as variaveis e ativa o SupabaseAdapter automaticamente.

### Fluxo de upload:

1) Admin arrasta imagem para o UploadDropzone. 2) Navegador otimiza (Canvas API: resize + WebP, mesmo pipeline do modo manual). 3) Frontend faz upload direto para Supabase Storage via SDK (sem backend intermediario). 4) Supabase retorna URL publica do CDN. 5) media-library.json atualizado com URLs do CDN. 6) Imagem aparece imediatamente na galeria.

| Servico | Free Tier | CDN | SDK |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase Storage | 1GB storage + 2GB bandwidth/mes | Sim (global) | @supabase/supabase-js (~40KB) |
| Cloudflare R2 | 10GB storage + 10M requests/mes | Sim (global) | AWS S3 SDK compativel |
| Vercel Blob | 256MB (hobby) | Sim | @vercel/blob (~5KB) |

Dependencia extra: @supabase/supabase-js (~40KB gzipped) como dependency normal. So carregado se as variaveis de ambiente estiverem configuradas (dynamic import).

Quando usar: Quando o admin precisa funcionar em producao sem acesso ao repositorio. Ou quando o volume de imagens e grande demais para versionar no Git.

## 10.4 Caminho 3: Funcao Serverless (Netlify/Vercel Functions)

Para quem ja hospeda em Netlify ou Vercel e quer upload com processamento server-side em producao.

### Como funciona:

1) Criar funcao serverless em /api/upload (Vercel) ou /netlify/functions/upload (Netlify). 2) A funcao recebe a imagem, processa com Sharp (disponivel em ambos os runtimes), e salva no storage do servico (Vercel Blob ou Netlify Blobs). 3) Retorna URLs e metadados no mesmo formato que o Vite Plugin. 4) O admin usa o mesmo adapter pattern - basta configurar a URL da funcao.

Quando usar: Quando quer processamento server-side (Sharp) em producao. Opcao mais robusta, mas requer hospedagem com suporte a funcoes serverless.

## 10.5 Comparacao: Qual Caminho Usar?

| Cenario | Caminho Recomendado |
| --- | --- |
| Desenvolvimento local (npm run dev) | Vite Plugin (automatico, ja configurado) |
| Producao em GitHub Pages / hosting estatico | Manual (fallback garantido, zero config) |
| Producao com admin ativo (precisa upload online) | Supabase Storage (5 min setup, gratis) |
| Producao em Vercel/Netlify com processamento | Funcao Serverless (Sharp no server) |
| Volume alto de imagens (>100MB) | Supabase ou R2 (nao sobrecarrega o Git) |

GARANTIA DE COMPATIBILIDADE FUTURA A camada de adapter (mediaApi.ts) e implementada ja na Fase 2. Isso significa que desde o PRIMEIRO DIA a arquitetura suporta troca de storage sem tocar em nenhum componente. Trocar de Vite Plugin para Supabase? Basta configurar 2 variaveis de ambiente. Trocar de Supabase para Cloudflare R2? Criar um novo adapter de ~30 linhas. Voltar para modo manual? Remover as variaveis de ambiente. O contrato e simples: uploadMedia(file) retorna Promise<MediaItem>. Como o file chega ao storage e problema exclusivo do adapter.

# 11. Detalhamento Tecnico: Adapter Pattern

## 11.1 Interface do Adapter

Todos os adapters implementam a mesma interface TypeScript:

interface MediaStorageAdapter { upload(file: File, options?: UploadOptions): Promise<MediaItem>; delete(id: string): Promise<void>; list(): Promise<MediaItem[]>; getUrl(path: string): string; isAvailable(): boolean; } A funcao isAvailable() permite ao admin detectar qual adapter esta ativo e adaptar a UI (ex: mostrar 'Upload automatico' vs 'Processar e baixar').

## 11.2 Selecao Automatica

Em mediaApi.ts, a selecao acontece assim: Se import.meta.env.DEV e verdadeiro -> LocalDevAdapter (Vite Plugin). Se import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL existe -> SupabaseAdapter. Se import.meta.env.VITE_MEDIA_API_URL existe -> ServerlessAdapter. Senao -> ManualAdapter (fallback, sempre funciona). Os adapters de servicos externos sao carregados via dynamic import para nao poluir o bundle quando nao estao em uso.

## 11.3 O que Muda na UI por Adapter

| Elemento da UI | Adapter Automatico | Adapter Manual |
| --- | --- | --- |
| UploadDropzone | Drag-drop -> upload direto -> aparece no grid | Drag-drop -> processa local -> download ZIP |
| Texto do botao | 'Enviar imagem' | 'Processar imagem' |
| Pos-upload | Imagem disponivel instantaneamente | Instrucoes: copiar ZIP para /public/media/ |
| Galeria (listagem) | Carrega media-library.json normalmente | Carrega media-library.json normalmente |
| Selecao de imagem | Identico | Identico |
| Filtros | Identico | Identico |
| Deletar midia | Deleta no storage + JSON | Remove do JSON + instrucao para deletar arquivo |

A maior parte da galeria (grid, selecao, filtros, detalhes) funciona identicamente em todos os modos. Apenas o fluxo de upload e delete muda. Isso garante que ~90% do codigo e compartilhado.

# 12. Recomendacoes Adicionais

## 12.1 Escalabilidade para Videos

A arquitetura (MediaItem com mimeType, pipeline modular, adapter pattern) esta preparada para videos. Para adicionar suporte futuro: aceitar video/* no upload, gerar thumbnail do primeiro frame com ffmpeg (serverless) ou HTMLVideoElement (manual), armazenar via mesmo adapter.

## 12.2 Exportacao de Midias

O botao 'Exportar' existente no admin sera estendido para incluir o media-library.json junto com o blog-posts.json. As imagens em si ja estao em /public/media/ como arquivos (ou no CDN externo), entao o export e apenas do catalogo (JSON de ~2KB).

## 12.3 Limpeza Automatica

A galeria tera opcao de detectar midias nao utilizadas por nenhum post e oferecer limpeza em lote. Isso evita acumulo de arquivos orfaos. A limpeza usa o adapter ativo para remover.

## 12.4 Consistencia com Design System

Todos os componentes novos usam exclusivamente: Radix UI, Tailwind CSS, variaveis do tema dark, padroes visuais ja estabelecidos no admin. Nenhum CSS custom ou biblioteca de UI extra.

# 13. Proximos Passos

Apos sua aprovacao, o fluxo sera: 1. Implementar Fase 1 (Vite Plugin + Sharp) com o adapter pattern ja embutido 2. Implementar Fase 2 com mediaApi.ts e os adapters Local + Manual 3. Testar upload real: arrastar imagem -> ver arquivos em /public/media/ 4. Testar modo manual: processar imagem -> baixar ZIP -> copiar manualmente 5. Seguir fases 3-7 com revisao a cada entrega 6. (Opcional) Configurar Supabase e testar SupabaseAdapter 7. Validacao final de todos os criterios de aceite

O adapter de Supabase pode ser adicionado a qualquer momento - antes, durante ou depois das 7 fases. Ele e independente do resto da implementacao.