PLANO DE IMPLEMENTACAO

Biblioteca de Midia

Sistema completo para o painel administrativo

Projeto:  Comercial JR

Repositorio:  github.com/lucasalvesjj/jrteste1-main

Stack:  React 18 + TypeScript + Vite + Zustand

Data:  24 de Marco de 2026

Versao:  1.0 - Para aprovacao

# 1. Diagnostico da Situacao Atual

Antes de propor alteracoes, e fundamental entender o estado atual do projeto para garantir que nenhuma funcionalidade existente seja quebrada.

## 1.1 Arquitetura Atual do Projeto

| Camada | Tecnologia / Padrao |
| --- | --- |
| Frontend | React 18.3 + TypeScript + Vite 5.4 |
| UI | shadcn/ui + Radix UI + Tailwind CSS 3.4 |
| Estado global | Zustand com persist middleware (localStorage) |
| Editor rico | TipTap 3.20 com extensoes de imagem, link, cores |
| Dados | JSON estatico (/public/data/blog-posts.json) + fallback em codigo |
| Persistencia | localStorage (drafts, SEO, autenticacao) |
| Backend | Nenhum - 100% client-side (site estatico) |
| Hospedagem | Build estatico via Vite (dist/) |

## 1.2 Problemas Identificados no Sistema de Imagens Atual

| Problema | Impacto | Severidade |
| --- | --- | --- |
| Imagens em Base64 no JSON | O blog-posts.json fica enorme; cada imagem ocupa ~33% mais espaco que o binario original, degradando performance. | Alta |
| Sem galeria/biblioteca | Nao ha como reutilizar imagens ja enviadas. Cada post re-envia a mesma imagem. | Alta |
| Sem otimizacao de imagens | Imagens armazenadas no tamanho original, sem compressao, sem WebP, sem thumbnails. | Alta |
| Sem srcset/responsive | Todas as telas recebem a mesma imagem, desperdicando banda em mobile. | Media |
| Upload basico | Apenas <input type=file> simples. Sem drag-and-drop, sem feedback de progresso. | Media |
| Sem metadados de midia | Nao ha registro de dimensoes, tamanho, origem ou data de upload. | Media |
| Sem filtros | Nao e possivel buscar ou filtrar imagens por origem, data ou uso. | Baixa |

ESCLARECIMENTO CRITICO: Arquitetura 100% Client-Side O projeto atual NAO possui backend/servidor. Isso significa que um pipeline de otimizacao de imagens no lado do servidor (converter para WebP, gerar multiplos tamanhos) nao pode ser implementado da forma tradicional. Solucao proposta: Implementar otimizacao 100% no navegador usando Canvas API + OffscreenCanvas para redimensionamento e compressao, e a biblioteca browser-image-compression para conversao WebP. As imagens processadas serao armazenadas em IndexedDB (nao mais em Base64 no JSON), com export/import via arquivo ZIP. Alternativa futura: Quando/se um backend for adicionado (ex: Supabase, Cloudflare R2, Vercel Blob), migrar o storage de IndexedDB para storage remoto sera simples pois a arquitetura ja estara desacoplada.

# 2. Plano de Implementacao em 7 Fases

Cada fase e independente e entregavel. A ordem foi definida para maximizar valor incremental e minimizar risco de regressao.

## Fase 1 - Infraestrutura de Dados e Storage

Objetivo: Criar a base de dados que sustentara toda a Biblioteca de Midia, substituindo o armazenamento em Base64.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Criar interface MediaItem | Novo tipo TypeScript com: id, name, url, thumbnailUrl, mediumUrl, largeUrl, width, height, size, mimeType, uploadedAt, sourceType (post/page/standalone), sourceId, alt. | Baixo |
| Criar mediaStore (Zustand) | Store dedicado para midias com persist via IndexedDB. Acoes: addMedia, removeMedia, getBySource, getUnused, updateMedia. Separado do blogStore. | Baixo |
| Implementar IndexedDB adapter | Wrapper leve para IndexedDB (ou usar idb-keyval ~600B) para armazenar blobs de imagens ao inves de Base64 no JSON. Cada imagem salva com suas variantes. | Medio |
| Migracao de dados existentes | Script que detecta imagens Base64 em posts existentes, converte para blobs no IndexedDB e atualiza as referencias nos posts para IDs de midia. | Medio |

Arquivos criados: src/data/mediaTypes.ts, src/stores/mediaStore.ts, src/lib/mediaStorage.ts

Arquivos modificados: src/data/blogTypes.ts (adicionar campo mediaId opcional)

Dependencias novas: idb-keyval (~600B gzipped) - wrapper minimo para IndexedDB

Risco de regressao: Nenhum - aditivo puro, nada existente e alterado nesta fase.

## Fase 2 - Modal da Galeria de Midia

Objetivo: Criar o componente modal principal que exibe todas as midias em grid, com estados de loading, vazio e erro.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Componente MediaLibrary | Modal global usando Radix Dialog (ja disponivel no projeto). Contem: header com titulo + botao fechar, area de conteudo com grid + filtros, footer com botao de confirmacao. | Baixo |
| Componente MediaGrid | Grid responsivo de thumbnails. Desktop: 4-5 colunas. Tablet: 3. Mobile: 2. Scroll infinito com Intersection Observer (sem dependencia extra). | Baixo |
| Componente MediaItem | Card individual com: thumbnail, nome truncado, dimensoes. Estado visual de selecionado (borda + check). Suporte a single-select e multi-select via prop. | Baixo |
| Hook useMediaLibrary | Hook que encapsula: abrir/fechar modal, modo de selecao (single/multi), callback onSelect. Permite usar a galeria de qualquer lugar com uma linha. | Baixo |
| Estados visuais | Loading: skeleton grid animado. Vazio: ilustracao + CTA de upload. Erro: mensagem + botao retry. Tudo com animacoes Framer Motion (ja no projeto). | Baixo |

Arquivos criados: src/components/admin/media/MediaLibrary.tsx, MediaGrid.tsx, MediaItem.tsx, useMediaLibrary.ts

Arquivos modificados: Nenhum existente.

Dependencias novas: Nenhuma - usa Radix Dialog, Framer Motion e Tailwind ja presentes.

Risco de regressao: Nenhum - componentes isolados e novos.

## Fase 3 - Upload com Drag & Drop

Objetivo: Substituir o upload basico por uma experiencia moderna com arrastar-e-soltar, progresso e validacao.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Componente UploadDropzone | Zona de drop com: feedback visual ao arrastar (borda animada, icone), clique para abrir seletor, suporte a multiplos arquivos. Integrado dentro do modal da galeria. | Baixo |
| Fila de upload | Gerenciador de fila que processa uploads sequencialmente. Exibe: nome do arquivo, barra de progresso, status (aguardando/enviando/concluido/erro), botao cancelar. | Medio |
| Validacoes | Apenas imagens (image/*). Limite de tamanho configuravel (padrao: 10MB). Validacao de dimensoes minimas (opcional). Feedback imediato para arquivos rejeitados. | Baixo |
| Preview instantaneo | Ao soltar arquivo, gerar preview via URL.createObjectURL antes mesmo de processar. Imagem aparece imediatamente no grid enquanto o processamento acontece em background. | Baixo |

Arquivos criados: src/components/admin/media/UploadDropzone.tsx, src/lib/mediaUpload.ts

Arquivos modificados: MediaLibrary.tsx (integrar dropzone na galeria)

Dependencias novas: Nenhuma - usa APIs nativas (drag events, File API, URL.createObjectURL).

## Fase 4 - Otimizacao Automatica de Imagens

Objetivo: Processar cada imagem no navegador para gerar versoes otimizadas, reduzindo drasticamente o peso das paginas.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Pipeline de processamento | Ao receber imagem: (1) Ler com createImageBitmap, (2) Redimensionar via OffscreenCanvas/Canvas, (3) Exportar como WebP com qualidade configuravel (padrao: 0.82). | Medio |
| Geracao de variantes | Produzir 3 tamanhos automaticos: thumbnail (300px largura, qualidade 0.7), medio (800px, qualidade 0.8), grande (1920px, qualidade 0.85). Manter proporcao original. | Medio |
| Fallback para JPEG | Se o navegador nao suportar WebP (raro mas possivel), gerar JPEG com qualidade equivalente. Deteccao via canvas.toBlob('image/webp'). | Baixo |
| Salvar metadados | Registrar: tamanho original vs otimizado, dimensoes de cada variante, formato final, economia de espaco (%) para exibir ao usuario. | Baixo |
| Processamento em Web Worker | Mover o pipeline pesado para um Web Worker para nao bloquear a UI durante o processamento de multiplas imagens. | Medio |

Arquivos criados: src/lib/imageOptimizer.ts, src/workers/imageWorker.ts

Arquivos modificados: src/lib/mediaUpload.ts (integrar pipeline apos upload)

Dependencias novas: browser-image-compression (~28KB gzipped) - opcional, como fallback robusto.

Economia estimada de performance: Uma foto de 3MB em JPEG original passara para ~120KB em WebP (thumbnail), ~350KB (medio) e ~600KB (grande). Reducao total estimada: 70-90% no peso das imagens. Alem disso, eliminar Base64 do JSON reduz o blog-posts.json em ate 95%.

## Fase 5 - Integracao com Imagem Destacada e Editor

Objetivo: Conectar a galeria ao fluxo existente de Imagem Destacada, substituindo o upload basico atual sem quebrar nada.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Refatorar campo Imagem Destacada | Substituir o <input type=file> atual por botao que abre a MediaLibrary. Manter o campo de URL manual como fallback. Transicao transparente. | Medio |
| Callback de selecao | Ao selecionar midia na galeria, retornar o objeto MediaItem completo. O AdminPostEditor recebe a URL otimizada e atualiza o campo image e o preview. | Baixo |
| Preview atualizado | Mostrar thumbnail da midia selecionada + metadados (nome, dimensoes, tamanho). Botoes: trocar (reabre galeria), remover, ver original. | Baixo |
| Integracao com TipTap | Adicionar botao na toolbar do RichTextEditor para inserir imagens via galeria (alem do campo Imagem Destacada). Reutiliza o mesmo modal. | Medio |
| Compatibilidade retroativa | Posts existentes com URLs diretas (/blog/foto.jpg) ou Base64 continuam funcionando normalmente. Migracao gradual e nao-destrutiva. | Baixo |

Arquivos modificados: AdminPostEditor.tsx (campo imagem destacada), RichTextEditor.tsx (botao inserir imagem)

Risco de regressao: Medio - altera componentes existentes. Mitigacao: manter fallback para formato antigo, testes manuais extensivos.

## Fase 6 - Filtros e Organizacao

Objetivo: Permitir encontrar e gerenciar midias de forma eficiente com filtros e metadados.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Componente MediaFilters | Barra de filtros no topo da galeria com: busca por nome, filtro por tipo (imagem), filtro por data (periodo), filtro por origem (pageId/postId), filtro por uso. | Baixo |
| Filtro por post/pagina | Dropdown que lista posts existentes. Ao selecionar, exibe apenas midias associadas aquele post. | Baixo |
| Detalhes da midia | Painel lateral com: preview ampliado, todos os metadados, URLs de cada variante, botao para editar alt text, botao para deletar. | Baixo |
| Ordenacao | Ordenar por: data (mais recente primeiro, padrao), nome (A-Z), tamanho, dimensoes. | Baixo |
| Deteccao de nao utilizadas | Cruzar mediaStore com blogStore para identificar midias nao referenciadas. Exibir badge 'nao utilizada' + opcao de limpeza. | Medio |

Arquivos criados: src/components/admin/media/MediaFilters.tsx, MediaDetails.tsx

Arquivos modificados: MediaLibrary.tsx (integrar filtros e painel de detalhes)

## Fase 7 - Performance no Frontend Publico

Objetivo: Garantir que as imagens otimizadas sejam servidas de forma inteligente no site publico.

| Tarefa | Descricao / Detalhes | Risco |
| --- | --- | --- |
| Componente OptimizedImage | Componente React reutilizavel que recebe um mediaId e renderiza <img> com srcset apontando para as variantes (thumb, medium, large). Define sizes para responsividade. | Baixo |
| Lazy loading nativo | Todas as imagens com loading=lazy e decoding=async. Imagens above-the-fold com loading=eager e fetchpriority=high. | Baixo |
| Dimensoes explicitas | Sempre definir width e height no HTML para evitar layout shift (CLS). Usar aspect-ratio CSS como fallback. | Baixo |
| Placeholder blur | Gerar um placeholder tiny (20px, blur) para cada imagem. Exibir enquanto a imagem real carrega. Transicao suave com CSS. | Medio |
| Atualizar BlogCard | Substituir <img src={post.image}> por <OptimizedImage> nos cards do blog. Usar thumbnail como src principal. | Baixo |
| Atualizar BlogPost | Na pagina de post, usar variante large como src principal com srcset completo. | Baixo |
| Atualizar SEO/OG | Usar URL da variante large para og:image nos metadados SEO. | Baixo |

Arquivos criados: src/components/OptimizedImage.tsx

Arquivos modificados: BlogCard.tsx, BlogPost.tsx, componentes que exibem imagens

Risco de regressao: Baixo - altera renderizacao de imagens mas mantem fallback para URLs diretas.

# 3. Estrutura de Arquivos (Novos e Modificados)

| Arquivo | Proposito | Status |
| --- | --- | --- |
| src/data/mediaTypes.ts | Interface MediaItem + tipos | Novo |
| src/stores/mediaStore.ts | Zustand store de midias | Novo |
| src/lib/mediaStorage.ts | Adapter IndexedDB | Novo |
| src/lib/imageOptimizer.ts | Pipeline de otimizacao | Novo |
| src/lib/mediaUpload.ts | Logica de upload + fila | Novo |
| src/workers/imageWorker.ts | Web Worker de processamento | Novo |
| src/components/admin/media/MediaLibrary.tsx | Modal principal | Novo |
| src/components/admin/media/MediaGrid.tsx | Grid de thumbnails | Novo |
| src/components/admin/media/MediaItem.tsx | Card individual | Novo |
| src/components/admin/media/MediaFilters.tsx | Barra de filtros | Novo |
| src/components/admin/media/MediaDetails.tsx | Painel de detalhes | Novo |
| src/components/admin/media/UploadDropzone.tsx | Zona de drag & drop | Novo |
| src/hooks/useMediaLibrary.ts | Hook de integracao | Novo |
| src/components/OptimizedImage.tsx | Imagem responsiva | Novo |
| src/data/blogTypes.ts | Adicionar mediaId | Modificado |
| src/components/admin/AdminPostEditor.tsx | Integrar galeria | Modificado |
| src/components/admin/RichTextEditor.tsx | Botao inserir imagem | Modificado |
| src/components/BlogCard.tsx | Usar OptimizedImage | Modificado |
| src/pages/BlogPost.tsx | Usar OptimizedImage | Modificado |

# 4. Dependencias Novas

O plano prioriza o uso maximo de APIs nativas do navegador para manter o bundle leve. Apenas 1-2 dependencias minimas sao necessarias:

| Pacote | Tamanho | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| idb-keyval | ~600B gzip | Wrapper minimo para IndexedDB. Evita boilerplate de 50+ linhas de codigo manual para transacoes. |
| browser-image-compression | ~28KB gzip | Opcional. Usado como fallback robusto para compressao. Pode ser substituido por Canvas API pura. |

Impacto total no bundle: ~29KB gzipped (< 1% do bundle atual). Zero dependencias com sub-dependencias pesadas.

# 5. Riscos e Mitigacoes

| Risco | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- |
| IndexedDB limitacoes | Navegador pode limitar armazenamento (~50MB padrao). | Implementar quota check + aviso. Export ZIP para backup. Futuro: storage remoto. |
| Perda de dados local | Limpar cache do navegador apaga tudo. | Sistema de export/import de midias via ZIP. Aviso claro na UI sobre backup. |
| Quebra do editor | Alteracoes no AdminPostEditor podem introduzir bugs. | Manter campo URL como fallback funcional. Testes manuais completos. |
| Performance de processamento | Otimizar muitas imagens pode travar o navegador. | Web Worker isola processamento. Fila sequencial. Progress feedback. |
| Compatibilidade WebP | Navegadores muito antigos nao suportam WebP. | Fallback automatico para JPEG. Deteccao via feature check. |

# 6. Criterios de Aceite por Fase

| Fase | Criterios de Aceite |
| --- | --- |
| Fase 1 | MediaItem tipado corretamente. IndexedDB salva e recupera blobs. Posts existentes continuam funcionando. |
| Fase 2 | Modal abre/fecha suavemente. Grid exibe thumbnails. Selecao retorna objeto correto. Estados loading/vazio/erro visiveis. |
| Fase 3 | Drag & drop funciona em Chrome, Firefox e Safari. Barra de progresso visivel. Arquivos invalidos rejeitados com mensagem. |
| Fase 4 | Imagem de 3MB resulta em thumbnail <150KB. WebP gerado corretamente. Web Worker nao trava UI. Metadados salvos. |
| Fase 5 | Imagem Destacada abre galeria. Selecao atualiza preview. URL manual continua funcionando. TipTap insere imagens via galeria. |
| Fase 6 | Filtro por post retorna midias corretas. Busca por nome funciona. Midias nao utilizadas identificadas. |
| Fase 7 | srcset presente nas imagens. Lighthouse Performance Score melhora. Lazy loading ativo. Sem layout shift (CLS < 0.1). |

# 7. Recomendacoes e Esclarecimentos Extras

## 7.1 Escalabilidade para Videos

A arquitetura proposta (MediaItem com mimeType, mediaStore generico, pipeline modular) ja esta preparada para futura expansao com videos. Para suportar video no futuro, basta: adicionar validacoes de tipo (video/*), criar um pipeline de thumbnail extracao (primeiro frame), e ajustar o MediaItem para exibir player inline.

## 7.2 Migracao para Backend Futuro

Toda a logica de storage esta isolada em mediaStorage.ts. Para migrar de IndexedDB para Supabase Storage, Cloudflare R2 ou Vercel Blob, basta trocar as funcoes saveBlob/getBlob por chamadas HTTP. O resto do sistema (galeria, filtros, otimizacao) permanece inalterado.

## 7.3 Export/Import de Midias

Como as midias ficam em IndexedDB (local), e fundamental implementar export/import via arquivo ZIP. Isso permite: backup manual, transferencia entre maquinas, e deploy de midias junto com o site. O botao de export ja existente no admin sera estendido para incluir midias.

## 7.4 Limite de Storage e UX

IndexedDB tem limite variavel por navegador (~50MB Chrome, ~2GB Firefox). O sistema deve: verificar quota disponivel antes de cada upload, exibir barra de uso (ex: 35MB / 50MB usado), alertar quando proximo do limite, e sugerir export + limpeza de midias nao utilizadas.

## 7.5 Consistencia com o Design System

Todos os novos componentes usarao exclusivamente o design system existente: Radix UI primitives, Tailwind CSS classes, variaveis CSS do tema dark do admin, e padroes visuais ja estabelecidos. Nenhum estilo custom ou biblioteca de UI adicional sera introduzido.

## 7.6 Sobre Nao Quebrar Funcionalidades

Cada fase inclui compatibilidade retroativa. Posts com image: '/blog/foto.jpg' ou image: 'data:image/...' (Base64) continuarao funcionando indefinidamente. A migracao para o novo sistema e gradual: novos uploads usam MediaLibrary, conteudo antigo e servido como esta.

# 8. Proximos Passos

Apos sua aprovacao, o fluxo sera: 1. Implementar Fase 1 (infraestrutura de dados) e apresentar para revisao 2. Apos aprovacao da Fase 1, seguir para Fase 2 (modal da galeria) 3. Cada fase sera mostrada antes de prosseguir para a proxima 4. Testes manuais apos cada fase para garantir zero regressao 5. Ao final, validacao completa de todos os criterios de aceite